IT人材確保事業

運営管理システム

要件定義書・設計書

Version 1.1　　2026年4月13日

作成：Claude（Anthropic）

# 1. はじめに

## 1.1 目的

IT業界団体の人材確保事業を推進する運営責任者が、イベント・HP更新・関係者への連絡など多岐にわたる業務を一元管理するための専用Webアプリを構築する。スケジュール管理・タスク管理・進捗把握・目標実績管理・Gmail対応管理を1画面で確認できる環境を整え、イベントの集客期間短縮や作業の遅延・メール対応漏れを防止することを目的とする。

## 1.2 背景・課題

- イベント・HP更新・関係者連絡など、タスクとステークホルダーが多く作業が煩雑になっている

- スケジュール管理ツールがGoogleカレンダーのみで、タスク・進捗・目標が分散している

- スケジュール遅延の発見が遅れ、イベントの集客期間が短くなるなどの影響が出ている

- 年間21件以上・同時6件以上のイベントを単独で管理しており、情報の一元管理が急務

- メール件数が多く、対応漏れや返信の抜けが発生している。Gmailを開くだけでは未対応メールの把握が困難

## 1.3 前提条件

- 利用者：運営責任者1名のみのクローズドアプリ（認証機能は不要）

- 利用環境：PCブラウザのみ（スマートフォン対応は対象外）

- ホスティング：Netlify（静的サイトとして配信）

- データ管理：Googleスプレッドシートをデータベース代替として使用

- Googleアカウント：Gmail・Googleフォーム・スプレッドシートはすべて同一のGoogleアカウントで運用

- 開発方式：アジャイル方式で段階的に機能追加

## 1.4 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| 大分類 | イベントの最上位分類。学生向け啓蒙活動・企業向け支援活動・教育機関との連携活動・マッチング活動の4種 |
| 中分類 | 大分類の下位分類。大学生対象・採用支援・産学連携懇話会・UIJターンなど |
| 小分類 | 中分類の下位分類。業界研究会・新卒者対象企業説明会など。年間目標値はこの単位で設定する |
| イベント | 小分類に紐づく個別の開催単位。「○○大学向け業界研究セミナー2026春」など |
| タスクテンプレート | 小分類ごとに定義された標準タスク一覧。イベント登録時に自動展開される |
| ステークホルダー | 会員企業・教育機関・行政・求職者など、事業に関係する外部関係者 |
| メール対応ステータス | 受信メールに付与する対応状態。未対応・対応中・返信済の3種 |

# 2. システム概要

## 2.1 システム全体構成

本システムはNetlifyにホストされた静的Webアプリケーション（SPA）であり、データの永続化にGoogleスプレッドシートを使用する。フロントエンドはReact（Vite）で構築し、Google Sheets API v4・Gmail API v1を経由してデータの読み書きを行う。すべてのGoogleサービスはサービスアカウントまたはOAuth2で認証する。

| レイヤー | 技術スタック | 備考 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | React + Vite + Tailwind CSS | Netlifyで静的配信 |
| データストア | Googleスプレッドシート | シート構成は4.2節参照 |
| Sheets API連携 | Google Sheets API v4 | サービスアカウントで認証 |
| Gmail API連携 | Gmail API v1 | OAuth2認証（フェーズ2.5） |
| 秘密情報管理 | Netlify環境変数 | APIキー・秘密鍵・OAuthトークンを格納 |

## 2.2 画面一覧

| 画面名 | 区分 | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | 参照 | 警告バナー・統計カード・期限追いタスク・小分類達成率・未対応メール件数 |
| イベント一覧 | 参照 | 小分類フィルター・カード表示・ステータス色分け |
| イベント詳細 | 参照・更新 | 申込・参加状況・ガントチャート・タスク一覧・ステークホルダー（タブ切替） |
| イベント登録・編集 | 登録・更新 | 分類連動セレクト・タスクテンプレート自動展開・期日自動計算 |
| タスク一覧 | 参照 | 全イベント横断タスク表示・フィルタリング |
| ステークホルダー一覧・登録 | 参照・登録 | 連絡状況・次アクション管理 |
| 目標・実績管理 | 参照・更新 | 年度別・小分類別 目標値設定と実績積み上げ |
| メール管理 | 参照・更新 | Gmail同期・対応ステータス管理・アラート表示（フェーズ2.5） |

# 3. 機能要件

## 3.1 ダッシュボード

### 3.1.1 アラート表示

- 期限超過タスクが1件以上存在する場合、画面最上部に赤色の警告バナーを表示する

- 期限3日以内のタスクが存在する場合も同バナーに件数を表示する

- 未対応メールが1件以上存在する場合、バナーに件数を追加表示する（フェーズ2.5）

- アプリ起動時に必ず評価し、条件を満たす場合は常時表示する

### 3.1.2 統計カード

- 進行中イベント数・未完了タスク数（超過件数）・年間目標達成率・連絡待ちステークホルダー数を表示する

- フェーズ2.5以降：未対応メール件数カードを追加する

## 3.2 イベント管理

- イベント一覧：小分類フィルター・カード表示・ステータス色分け・カードクリックで詳細遷移

- イベント登録：大中小分類の連動セレクト・タスクテンプレート自動展開・期日自動計算

- イベント詳細：申込・参加状況パネル・ガントチャート・タスク一覧・ステークホルダーをタブで切替

## 3.3 タスク管理

- タスクテンプレート：小分類ごとに標準タスクセットを定義し、イベント登録時に自動展開する

- 期日は「開催日の〇日前」形式で自動計算し、マイナス値（開催後タスク）にも対応する

- テンプレートをベースに手動で編集・追加・削除が可能

## 3.4 ステークホルダー管理

- 名称・種別・担当者名・連絡先・関連イベントを登録・管理できる

- 連絡状況（未連絡・連絡中・送付済・回答済）と次アクション・期限を管理できる

## 3.5 目標・実績管理

- 小分類ごとに開催回数・学生参加数・企業参加数の年間目標値を設定・編集できる

- 実績値はイベント完了後に入力した参加実数を小分類単位で自動集計する

- 全体サマリと小分類別達成率を一画面で表示する

## 3.6 メール管理機能（フェーズ2.5）

Gmail APIを用いて受信メールをアプリに同期し、対応状況を一元管理する機能。メール件数が多く対応漏れが発生している課題を解決する。

### 3.6.1 メール同期

- Gmail APIでアカウントの受信トレイを取得し、アプリ内のメール管理画面に表示する

- 「更新」ボタン押下で最新メールを取得する。初回は直近30日分を取得する

- 取得するメール情報：差出人・件名・受信日時・本文プレビュー（先頭200文字）・スレッドID

- 既読・未読の状態はGmail本体の状態を参照する（同期は読み取りのみ、Gmail側の既読状態は変更しない）

### 3.6.2 対応ステータス管理

- 各メールに「未対応」「対応中」「返信済」の3段階のステータスを付与できる

- ステータスはGmailのラベルではなく、アプリのスプレッドシート（mailsシート）に保存する

- ステータスの初期値は「未対応」とする

- ステータスをクリックするとドロップダウンで変更でき、即座に保存される

- メモ欄を設け、対応内容・次アクションを自由記述できる

### 3.6.3 イベント・ステークホルダーとの紐づけ

- メールを任意のイベントまたはステークホルダーに手動で紐づけることができる

- イベント詳細のステークホルダータブから、そのステークホルダーに紐づくメールを参照できる

### 3.6.4 未対応アラート

- 受信から24時間経過しても「未対応」のままのメールを検出し、アラートを発生させる

- ダッシュボードの警告バナーに「24時間超過の未対応メール 〇件」と表示する

- メール管理画面では24時間超過メールの行を赤色でハイライト表示する

- アプリ起動のたびにアラート条件を評価する（プッシュ通知は対象外）

### 3.6.5 メール管理画面

- 一覧表示：差出人・件名・受信日時・ステータスバッジ・紐づきイベント名を表示する

- フィルター：ステータス別（未対応のみ表示 など）・期間別・フリーワードで絞り込める

- 詳細表示：メール行をクリックで本文全体を展開表示する

- Gmail本文へのリンク：クリックでGmailのスレッドを新タブで開けるリンクを設置する

# 4. データ設計

## 4.1 データ管理方針

個人情報を含むすべてのアプリデータをGoogleスプレッドシートで管理する。Webサーバー（Netlify）にはデータを保存しない。メールの本文・添付ファイルはGmail上に保持し、アプリにはメタ情報とステータスのみ保存する。

## 4.2 スプレッドシート構成

| シート名 | 用途 | 主なカラム |
| --- | --- | --- |
| events | イベント台帳 | id, name, big_cat, mid_cat, small_cat, event_date, venue, student_goal, company_goal, status, sheets_url, created_at |
| tasks | タスク台帳 | id, event_id, name, category, due_date, assignee, status, priority, memo |
| stakeholders | ステークホルダー台帳 | id, name, type, contact_name, email, phone, address, contact_status, next_action, next_action_date, memo |
| event_stakeholders | イベント×SH紐づけ | id, event_id, stakeholder_id |
| goals | 年間目標値 | id, fiscal_year, small_cat, hold_count_goal, student_goal, company_goal |
| results | イベント実績 | id, event_id, student_applied, company_applied, student_actual, company_actual, recorded_at |
| task_templates | タスクテンプレート定義 | id, small_cat, task_name, category, days_before（マイナス可） |
| mails | メール管理（フェーズ2.5） | id, gmail_thread_id, gmail_message_id, sender, subject, received_at, preview, status（未対応／対応中／返信済）, event_id, stakeholder_id, memo, alerted, created_at |

## 4.3 メール対応ステータス定義

| ステータス | 表示色 | 説明・アラート条件 |
| --- | --- | --- |
| 未対応 | 赤 | 受信後まだ対応していない。受信から24時間経過するとダッシュボードにアラートが表示される |
| 対応中 | 黄 | 対応中または返信準備中。アラート対象外 |
| 返信済 | 緑 | 返信または対応が完了した。アラート対象外 |

## 4.4 イベントステータス定義

| ステータス | 表示色 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 要対応 | 赤 | 期限超過タスクが1件以上存在する |
| 注意 | 黄 | 期限3日以内タスクが存在する、または進捗が計画より遅れている |
| 順調 | 緑 | 期限超過・直近タスクなし、進捗75%以上 |
| 計画中 | 青 | 開催日まで30日以上、タスクが未着手主体 |
| 完了 | グレー | 全タスク完了かつ報告書提出済み |

# 5. 非機能要件

## 5.1 セキュリティ要件

### 5.1.1 アクセス制御

- 本アプリは運営責任者1名のみが使用するクローズドアプリであり、ログイン認証機能は設けない

- 第三者がURLを直接知っていてもアクセス可能な設計とするが、データはSheetsで管理するためアプリ単体での情報漏洩リスクは最小化される

- 【将来対応】アクセス者が増える場合はNetlify IdentityまたはBasic認証を導入する

### 5.1.2 Googleアカウント保護

- スプレッドシートおよびGmailを所有するGoogleアカウントには必ず2段階認証を設定する（必須）

- スプレッドシートの共有設定は「自分のみ」を基本とし、サービスアカウントを編集者として個別追加する

- 「リンクを知っている全員」への共有は厳禁とする

### 5.1.3 APIキー・秘密情報の管理

- Google Sheets APIの認証にはサービスアカウント（専用ロボットアカウント）を使用する

- Gmail APIの認証にはOAuth2を使用し、リフレッシュトークンをNetlify環境変数に格納する

- サービスアカウントの秘密鍵（JSONファイル）はNetlifyの環境変数に格納し、フロントエンドのコードには直書きしない

- GitHubリポジトリにAPIキーや秘密鍵をコミットしない（.gitignoreで除外する）

- 各APIキーには必要最低限のスコープのみ付与する（Gmail APIはreadonly＋メタデータ取得に限定）

### 5.1.4 個人情報の取り扱い

- 本アプリが扱う個人情報は、ステークホルダーの担当者名・メールアドレス・電話番号・住所に限定する

- Gmailから取得するメールの差出人・件名・本文プレビューも個人情報として扱い、スプレッドシートへの保存は最小限にとどめる

- 求職者・学生の個人情報はGoogleフォームに留め、本アプリに個別の個人情報を取り込まない

- スプレッドシートへのアクセスログをGoogle Workspaceの監査機能で定期確認する（推奨）

- PCを離席する際はスクリーンロックを行う（運用ルール）

## 5.2 パフォーマンス要件

- ダッシュボード初期表示：3秒以内（Sheets APIのレスポンスタイムに依存）

- 画面遷移（データ変更なし）：即時（500ms以内）

- データ登録・更新：Sheets APIへの書き込み完了後に画面反映（通常2秒以内）

- Gmail同期（更新ボタン押下）：5秒以内を目標

## 5.3 運用・保守要件

- タスクテンプレートはスプレッドシートの task_templates シートで管理し、エンジニア不要で内容を変更・追加できる

- 小分類・分類の追加もスプレッドシートの設定シートで対応する（フェーズ3）

- Netlifyへのデプロイはgit pushをトリガーとする自動デプロイで運用する

- データのバックアップはGoogleドライブの自動バージョン管理機能で対応する

# 6. 実装方針・フェーズ計画

## 6.1 技術スタック詳細

| カテゴリ | 採用技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フレームワーク | React + Vite | 軽量・高速・Netlify相性良好 |
| スタイリング | Tailwind CSS | ユーティリティファーストで保守しやすい |
| Sheets連携 | Google Sheets API v4 | 既存のGoogleエコシステムと親和性が高い |
| Gmail連携 | Gmail API v1 | OAuth2でメール読み取り・スレッド取得 |
| 認証（Sheets） | サービスアカウント（GCP） | ブラウザ非公開でAPIキーを安全に管理 |
| 認証（Gmail） | OAuth2 + リフレッシュトークン | ユーザー代理でGmailにアクセス |
| ホスティング | Netlify | 環境変数・自動デプロイ・無料枠あり |
| CI/CD | GitHub + Netlify自動デプロイ | git push でデプロイ自動化 |

## 6.2 フェーズ計画

### フェーズ1（MVP）— コア機能

目標：まず動くものを使い始め、業務で効果を確認する

- ダッシュボード（アラート・統計・期限追いタスク・達成率バー）

- イベント一覧・詳細（カード表示・フィルター・タブ切替）

- イベント登録・編集（分類連動セレクト・タスクテンプレート自動展開・期日自動計算）

- タスク一覧・登録・編集

- ステークホルダー一覧・登録・編集

- 目標値設定・実績管理（手入力）

- Netlifyデプロイ・スプレッドシート連携（CRUD全操作）

### フェーズ2 — Google Sheets自動連携

目標：Googleフォームの申込数をアプリに自動反映し、手入力を削減する

- Googleフォームの回答スプレッドシートから申込数を自動取得

- イベント詳細の「更新」ボタンでリアルタイム取得

- 参加実数のSheets書き込み連携

### フェーズ2.5 — Gmail連携（メール対応管理）

目標：Gmailをアプリ内で一元管理し、対応漏れ・返信漏れをゼロにする

- Gmail APIのOAuth2認証セットアップ（GCPプロジェクトにGmail APIを追加）

- 受信メールの同期機能（更新ボタン押下で直近30日分取得）

- メール管理画面の実装（一覧・フィルター・詳細展開・Gmailリンク）

- 対応ステータス管理（未対応／対応中／返信済）のCRUD

- イベント・ステークホルダーへの手動紐づけ機能

- 24時間未対応アラートの実装（ダッシュボードバナー・一覧行ハイライト）

- ダッシュボードへの未対応メール件数カードの追加

### フェーズ3 — UX強化・機能追加

目標：日常業務での使いやすさをさらに高め、管理コストを下げる

- タスクテンプレートの管理画面（アプリ内でテンプレートを編集できるUI）

- 小分類・分類マスタの管理画面

- ガントチャートのインタラクティブ編集（ドラッグ＆ドロップ）

- 年度またぎの実績推移グラフ

- CSVエクスポート機能

- Gmailへの返信機能（アプリ内から直接返信できる送信機能）

- モバイル対応（レスポンシブ化）

# 7. 画面遷移・UI仕様

## 7.1 画面遷移

| 起点 | 操作 | 遷移先 |
| --- | --- | --- |
| サイドバー | 「イベント一覧」クリック | イベント一覧 |
| イベント一覧 | カードクリック | イベント詳細 |
| イベント一覧 | 「＋新規登録」ボタン | イベント登録フォーム |
| イベント詳細 | 「← 一覧へ戻る」クリック | イベント一覧 |
| タスク一覧 | 「＋タスク追加」ボタン | タスク登録フォーム |
| ステークホルダー一覧 | 「＋新規登録」ボタン | ステークホルダー登録フォーム |
| ダッシュボード | 「未対応メール〇件」クリック | メール管理（未対応フィルター済み） |
| メール管理 | メール行クリック | 同画面内で本文展開 |
| メール管理 | 「Gmailで開く」クリック | Gmail（新タブ） |

## 7.2 デザイン基本方針

- アクセントカラー：ティールグリーン（#29e6d3）を全体のアクセントカラーとして使用する

- 左サイドバー：ダークグレー（#262526）背景、白テキスト。アクティブ項目はアクセントカラーで背景を付ける

- 本文エリア：オフホワイト背景（#F5F4F0）、カードは白背景

- ステータスは赤（超過・未対応）・黄（注意・対応中）・緑（順調・返信済）・青（計画中）の4色で一貫表現する

- フォント：日本語UIに適したシステムフォント（sans-serif）を使用

- 角丸：カードは6px、ボタン・バッジは3〜4px（角丸控えめのビジネスUIトーン）

- テーブルヘッダーは#262526背景・白文字で統一する

# 8. Google API 連携仕様

## 8.1 Sheets API 認証フロー

- Google Cloud ConsoleでプロジェクトにSheets API v4を有効化する

- サービスアカウントを作成し、JSONキーファイルをダウンロードする

- スプレッドシートの共有設定で、サービスアカウントのメールアドレスを「編集者」として追加する

- JSONキーの内容をNetlify環境変数（GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_KEY）に設定する

## 8.2 Gmail API 認証フロー（フェーズ2.5）

GmailはユーザーのメールBOXにアクセスするためOAuth2認証が必要となる。サービスアカウントでは個人GmailへのアクセスはできないためOAuth2フローを使用する。

- Google Cloud ConsoleでGmail API v1を同プロジェクトに追加する

- OAuth2クライアントIDを作成し（アプリケーション種別：Webアプリ）、クライアントID・シークレットを取得する

- 初回のみブラウザでOAuth同意画面を経由し、認証コードを取得する

- 認証コードをリフレッシュトークンに交換し、Netlify環境変数（GMAIL_REFRESH_TOKEN）に保存する

- アプリ起動時にリフレッシュトークンを使いアクセストークンを自動更新して使用する

## 8.3 Gmail APIの使用スコープ

| スコープ | 用途 |
| --- | --- |
| gmail.readonly | 受信メールの一覧・本文・スレッドの取得（フェーズ2.5） |
| gmail.send | アプリからの返信送信（フェーズ3で追加） |

## 8.4 主要APIエンドポイント

### Sheets API

| 操作 | メソッド | エンドポイント | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 読み取り | GET | values.get | シートデータの一括取得 |
| 追加 | POST | values.append | 新規行の末尾追加 |
| 更新 | PUT | values.update | 指定セル範囲の上書き |
| 削除 | POST | batchUpdate | 行の削除（deleteRange） |

### Gmail API

| 操作 | メソッド | エンドポイント | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| メール一覧取得 | GET | users.messages.list | 受信トレイのメッセージID一覧を取得 |
| メール詳細取得 | GET | users.messages.get | メッセージID指定で差出人・件名・本文を取得 |
| スレッド取得 | GET | users.threads.get | スレッド単位でやり取りを取得 |
| 返信送信 | POST | users.messages.send | アプリ内から返信送信（フェーズ3） |

# 9. タスクテンプレート定義（初期設定）

「days_before」はイベント開催日を0とし、前はプラス、後はマイナスで表す。小分類追加時はスプレッドシートの task_templates シートに行を追加することでテンプレートを拡張できる。

### 業界研究会

| タスク名 | カテゴリ | days_before | 確定期日例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画・プログラム立案 | 企画 | 90 | 開催3ヶ月前 |
| Webページ作成・公開 | HP・集客 | 60 | 開催2ヶ月前 |
| 申込フォーム作成 | HP・集客 | 55 |  |
| 教育機関への周知・案内送付 | 連絡・調整 | 45 |  |
| 講師・会場手配 | 会場・講師手配 | 40 |  |
| 参加者へのリマインド送付 | 連絡・調整 | 7 |  |
| 当日運営・進行 | 当日運営 | 0（当日） |  |
| 報告書作成 | 報告・振り返り | -14（14日後） | 開催2週間後 |

### 新卒者対象企業説明会

| タスク名 | カテゴリ | days_before | 確定期日例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画・出展企業選定 | 企画 | 90 |  |
| Webページ・申込ページ作成 | HP・集客 | 70 |  |
| 企業への参加依頼 | 連絡・調整 | 60 |  |
| 学生向け周知・集客 | HP・集客 | 45 |  |
| 会場手配・レイアウト設計 | 会場・講師手配 | 40 |  |
| 参加企業へのリマインド | 連絡・調整 | 14 |  |
| 参加学生へのリマインド | 連絡・調整 | 7 |  |
| 当日運営・進行 | 当日運営 | 0（当日） |  |
| マッチング結果集計・報告 | 報告・振り返り | -14（14日後） | 開催2週間後 |

※ 専門学校等連携会議・その他小分類のテンプレートはスプレッドシートの task_templates シートに同形式で定義する。

# 10. 変更履歴

| Ver. | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/04/13 | Claude（Anthropic） | 初版作成。ヒアリング内容をもとに要件定義・設計書を策定 |
| 1.1 | 2026/04/13 | Claude（Anthropic） | フェーズ2.5（Gmail連携）を追加。デザイン基本方針のカラーを更新（アクセント#29e6d3、サイドバー#262526） |

以上